Acta de Sprint Review

| Sprint | 0 | Fecha | 12 de septiembre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Participantes

●       Smolenks Aravena

●       Matías González

●       Jean Leyton

●       Carolina Palma - Dueña de la empresa (cliente)

# Objetivo del Sprint

Establecer las bases del proyecto: definición de alcances, selección de tecnologías, configuración de repositorio y entorno de desarrollo, diseño preliminar de arquitectura y planificación del cronograma, antes de iniciar el desarrollo funcional del sistema.

# Incremento revisado

| Tarea | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Toma de requerimientos iniciales | Definición de alcances | Finalizado |
| Investigación de tecnologías | Selección de tecnologías (arquitectura, hosting, etc.) | Finalizado |
| Configuración de repositorio | Repositorio base inicializado | Finalizado |
| Definición inicial de historias de usuario y criterios | Documentación general | Finalizado |
| Configuración de entorno de desarrollo | Espacio de trabajo configurado | Finalizado |
| Validación inicial de requerimientos con el cliente | Documento reunión cliente | Finalizado |
| Planificación de hitos y distribución de sprints | Cronograma del proyecto (Carta Gantt) | Finalizado |

Feedback del cliente:

- Los clientes suelen preguntar por el total del pedido, a pesar de tener acceso a los precios individuales de cada prenda.

- Un operario del taller confecciona la prenda completa (no se reparte el trabajo de una misma prenda entre varios operarios).

- El taller cuenta con clientes fidelizados, pero también recibe clientes nuevos con frecuencia.

- La empresa cuenta con colores corporativos definidos y un logo propio.

- El taller mantiene enlaces activos a sus plataformas de redes sociales.

Ajustes al Product Backlog derivados de este Review:

- Agregar un atributo que distinga clientes fidelizados de clientes nuevos en la gestión de clientes).

- Agregar un atributo que distinga pedidos de talleres/institucionales (mayor volumen) de pedidos individuales.

- Utilizar los colores corporativos y el logo real de la empresa como assets de diseño para la interfaz y la landing page.

- Confirmar e integrar los enlaces reales a las redes sociales del taller.

Próximos pasos: Iniciar Sprint 1 con el modelado de la base de datos, autenticación y módulo de ingreso/control de pedidos, según lo definido en la carta Gantt.