# Reunion Sprint Retrospective

# Información de la reunión:

| Empresa | Mil y Una Ideas SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización (plataforma de gestión) - Mil y Una Ideas SPA |
| Fecha | 27-09-2026 |
| Iteración | Sprint 1 |
| Personas | Smolenks Aravena Matias Gonzalez Jean Leyton |

## Formulario de reunión retrospective:

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | ¿Qué mejoras vamos a implementar? |
| --- | --- | --- |
| - Landing Page - Desarrollo de los módulos - Integración con la base de datos - Plan de pruebas | - Diseño de landing page (carrusel) - Formato de letras - Implementación de colores correspondientes al logo - Falta de información por parte del cliente - Falta de documentación definida | - Reuniones más frecuentes con el cliente - Realizar distintos diseños para después validar con cliente - Validar documentación dia a dia |