Sistema de Gestión — Taller Mil & Una Ideas

Acta de Sprint Review — Sprint 1

Participantes

- Smolenks Aravena — Equipo de desarrollo

- Matías González — Equipo de desarrollo

- Jean Leyton — Equipo de desarrollo

- Carolina Palma — Dueña de la empresa (cliente)

# Objetivo del Sprint

Implementar el modelado de la base de datos, el módulo de autenticación y control de accesos por roles (Jefa, Operaria, Cortadora), y el módulo de ingreso y control de pedidos (registro, consulta, catálogo de prendas y estados), además de la landing page pública con precios, redes sociales, galería y preguntas frecuentes, según lo definido en la carta Gantt del proyecto.

# Incremento revisado

| ID | Tarea | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| P-9 | Diseño del esquema relacional de la base de datos | Modelo Base de Datos | Finalizado |
| P-10 | Configuración de conexión con la BD | Conexión a base de datos operativa | Finalizado |
| P-11 | Implementación de autenticación por roles (Jefa, Operaria, Cortadora) | Módulo de control de accesos | Finalizado |
| P-12 | Configuración recuperación de login con correo | Servicio de recuperación integrado | Finalizado |
| P-13 | Conexión con backend para registro de pedidos | Backend de creación de pedidos | Finalizado |
| P-14 | Desarrollo del frontend de registro de pedidos | Vista de formulario de pedidos | Finalizado |
| P-15 | Desarrollo de la vista de listado y detalle de pedidos | Vista de consulta de pedidos | Finalizado |
| P-16 | Desarrollo de gestión de tipos de prendas | Vista Catálogo de prendas y atributos | Finalizado |
| P-17 | Implementación de estados generales del pedido | Lógica de estados (pendiente, en proceso, entregado) | Finalizado |
| P-18 | Pruebas unitarias e integración de los módulos del Sprint 1 | Validación pruebas Sprint 1 | Finalizado |
| P-19 | Reunión de avance y validación con el cliente (Sprint 1) | Validación de Sprint 1 | Finalizado |
| P-20 | Desarrollo de sección pública de precios | Módulo de precios en landing | Finalizado |
| P-21 | Integración de enlaces directos a redes sociales y WhatsApp | Botones de contacto flotantes y redes | Finalizado |
| P-22 | Vista galería visual de trabajos anteriores (carrusel) | Carrusel con fotos de prendas | Finalizado |
| P-23 | Creación de sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) | FAQ informativo | Finalizado |
| P-24 | Desarrollo vista Landing Page | Vista Usuarios y Cliente | Finalizado |

# Feedback del cliente

Durante la reunión N.° 2, junto a la muestra del incremento del Sprint 1 (login, registro de pedidos, creación de usuarios y landing page), la dueña del taller entregó las siguientes observaciones y solicitudes:

- Solicitó cambios de tipografía: los títulos deben ir en negrita.

- Consultó sobre el manejo de clientes frecuentes.

- Solicitó agregar la opción de registrar prendas “personalizadas”, ya que estas no tienen un precio fijo.

- Mencionó que existen otros tipos de servicio además de la confección desde cero: bordado, prototipado, confección, etc. Al crear un pedido debe poder seleccionar el tipo de servicio.

- Indicó que, dependiendo del volumen u otros factores, el precio puede ser variable.

- Señaló que los precios de las prendas cambian todos los años, y pidió verificar que esos cambios no modifiquen el precio de pedidos ya registrados.

- Solicitó añadir íconos a los títulos de los distintos módulos.

- Solicitó agregar la información de dirección del taller y número de teléfono de la empresa.

# Ajustes derivados para el Product Backlog

A partir del feedback recibido, se incorporan/ajustan los siguientes puntos para los próximos sprints:

- Confirmar y priorizar el ordenamiento de clientes por frecuencia.

- Agregar campo de institución/colegio y detalles por tipo de prenda al módulo de pedidos.

- Ajustar la tipografía de los títulos a negrita en toda la interfaz.

- Registrar prendas “personalizadas” con precio definido manualmente (sin precio fijo de catálogo).

- Permitir seleccionar el tipo de servicio (confección, bordado, prototipado, etc.) al crear un pedido

- Soportar precio variable según volumen u otros factores del pedido.

- Registrar el abono/anticipo del cliente y su efecto en el precio final del pedido.

- Que un cambio de precio no modifique retroactivamente pedidos ya registrados.

- Agregar íconos a los títulos de cada módulo (ajuste de diseño).

- Agregar campos de dirección del taller y teléfono de la empresa (landing / información de contacto).

# Próximos pasos

Se da inicio al Sprint 2, que contempla el módulo de gestión de clientes y el módulo de asignación y flujo de trabajo del taller, incorporando además los ajustes de diseño e información solicitados por la dueña del taller en esta reunión.

# Aprobación del cliente

Con la aprobación de este documento, la dueña de la empresa declara conformidad con el incremento presentado en esta reunión y con los ajustes descritos anteriormente para su incorporación.