Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se han llevado a cabo avances en el desarrollo del proyecto APT en documentación y desarrollo, estos son los siguientes durante el proceso del Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2 (en curso): - Reuniones con el cliente para establecer el scope del proyecto. - Documentación sobre las historias de usuario, módulos a desarrollar, product backlog, documentación de avances de estos en base al cronograma, sprints reviews, retrospectives, backlogs, burndown chart, entre otros documentos. En el apartado de desarrollo de la plataforma de gestión, se ha avanzado con los siguientes módulos: - Módulo de Visibilidad de Cliente (visualización de clientes). - Módulo de Gestión de Clientes (Jefa de Taller puede administrar clientes). - Módulo de Gestión de Pedidos (Administración de pedidos de prendas). - Módulo de Flujo y Asignación de taller (Asignar trabajadores tareas). - Módulo de Autenticación y Control de Accesos (Integración con Supabase para el manejo de cuentas). Otras actividades relacionadas a los módulos son las siguientes: - Levantamiento de plataforma en Vercel (Frontend). - Conectividad en Supabase (Base de Datos y Autenticación de usuarios). |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos se mantienen de igual manera, con la adición del punto número 6 para la visibilidad de clientes del taller. - Analizar y levantar los requerimientos del cliente, identificando sus necesidades, procesos actuales y principales dificultades en la gestión de pedidos, materiales y costos. - Diseñar la estructura y funcionamiento del sistema web, definiendo la organización de la información, las funcionalidades y la interfaz de usuario de acuerdo con los requerimientos identificados. - Desarrollar un sistema web de gestión interna que permita registrar, consultar y administrar información relacionada con pedidos, clientes, materiales y costos, centralizando los datos que actualmente son gestionados en papel. - Implementar mecanismos de consulta y análisis de información histórica, permitiendo obtener métricas y reportes que faciliten el seguimiento de los pedidos y la gestión de los recursos. - Realizar pruebas y validaciones con el cliente, verificando el correcto funcionamiento del sistema y determinando si las funcionalidades desarrolladas responden a las necesidades identificadas. - Diseñar y levantar una Landing Page para la visualización de información relevantes para los clientes interesados, sea precios, servicios, preguntas frecuentes. |
| Metodología | No se han realizado cambios a la metodología propuesta, por lo tanto, se mantiene la metodología de Sprint, mediante Scrum y en adición, tablero Kanban. |
| Evidencias de avance | Carta Gantt, Documento de Requerimientos funcionales y no funcionales, Evidencias de reuniones con el cliente, Tablero Kanban, Sprint Retrospective, Sistema de gestión interna, Informe de pruebas y validación, Historias de usuario, Sprint backlog, Sprint Review, Burndown Chart, Daily meeting, Product backlog, Impediment log. |
| Referencias Tecnológicas | Para el desarrollo del proyecto APT, se han utilizado las siguientes referencias tecnologías: - Vercel para hosting y deploy del frontend (mediante conexión directa al repositorio del proyecto). - Supabase para el hosting de la base de datos relacional y autenticación de usuarios (PostgreSQL para la base de datos). - React como tecnología de interfaz gráfica. - NodeJS para el backend y lógica. - GitHub para el hosting del código fuente del proyecto. |
| Antecedentes Utilizados | Para el desarrollo del proyecto APT, se han utilizado las siguientes referencias de antecedentes: - Documento de Historias de usuario. - Documento de Requerimientos funcionales y no funcionales. - Carta Gantt/Cronograma. - Documento de Sprint backlog. - Documento de Product backlog. - Documento de Burndown Chart. - Documento de Reuniones con el cliente. - Documento de Impediment log. - Documento de Pruebas y Validación. - Documento de Sprint Retrospective. - Documento de Sprint Review. - Tablero Kanban. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y desarrollo de soluciones de Software | Diseño de arquitectura y desarrollo de sistema | React, Supabase, GitHub, Visual Studio Code, computador (ambiente de desarrollo). | 3 meses (duración de Capstone) | Equipo de trabajo | Cambios en varios aspectos visuales para acercarnos en el diseño del cliente | En curso | Los ajustes han sido por necesidades del cliente |
| Gestión de Proyectos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con cliente, computador, herramientas de videoconferencia, documentos de registro. | 1 hora aproximadamente por sesión | Equipo de trabajo | Hay reuniones que han tenido que ser aplazadas, y otras que han durado más de 1 hra | En curso | Necesidades del cliente |
| Gestión de Datos | Implementación de base de datos | Supabase, PostgreSQL, computador. | 2 meses | Equipo de trabajo | Según el transcurso del tiempo, se ha tenido que ir modificando la base de datos | En curso | Necesidades del cliente |
| Seguridad de datos | Implementación de roles y autenticación | Supabase Auth, base de datos PostgreSQL, React, computador, documentación técnica. | 3 semanas | Equipo de trabajo | Supabase lo maneja de manera automática | Finalizado |  |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | Pruebas del sistema | Ambiente de QA, registro de errores. | 3 meses | Equipo de trabajo | Se han realizado más pruebas de las esperadas | En curso |  |
| Análisis y evaluación de soluciones | Validación con el cliente | Sistema web, casos de prueba, reuniones con cliente. | 3 meses | Equipo de trabajo | El cliente ha estado bastante contento con el desarrollo de la web | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Estructuración y planificación ágil: El uso de un Product Backlog y Sprint Backlog bien definido, con historias de usuario y una asignación estructurada por iteraciones ha permitido mantener una visibilidad total del alcance del proyecto y priorizar las tareas de mayor importancia.

Actividades ajustadas o eliminadas: El único ajuste que hemos realizado ha sido la implementación de un módulo de servicios ya que la cliente no solamente hace confección de prendas sino que también ofrecía servicios de este tipo como arreglos a prendas, tales como cierres, modificación de tallas, entre otros según las necesidades del cliente. Este no fue problema implementar, ya que nos encontrábamos ligeramente adelantados dentro del cronograma.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo a nuestro cronograma por el momento tenemos todas las actividades al día y algunas en desarrollo de acuerdo al plan.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.