SPRINT 1

| Fecha: 08-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica. |
| Que se hará | Creación modelo de datos (supabase). Creación usuario (supabase). Comienzo módulo autenticación y control de pedidos/accesos (auth, permisos, logging, creación pedidos). |
| Impedimentos | No Aplica. |

| Fecha: 09-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Creacion de base de datos (supabase) Landing page inicial Creación de usuarios (supabase) |
| Que se hará | Login funcional Registro de usuario Recuperación de contraseña |
| Impedimentos | No aplica. |

| Fecha: 10-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Login funcional Registro de usuario Recuperación de contraseña |
| Que se hará | Avance registro de pedidos Avance módulo de gestion de pedidos |
| Impedimentos | No se puede validar contraseña de momento porque no hay deploy |

| Fecha: 11-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Avance registro de pedidos Avance módulo de gestion de pedidos |
| Que se hará | Reunión con cliente |
| Impedimentos | No Aplica. |

| Fecha: 12-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Se muestran avances del sistema al cliente |
| Que se hará | Avance documentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 13-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Avance documentación (Burndown chart) |
| Que se hará | Tablero Kanban |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 14-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Tablero Kanban |
| Que se hará | Avances restricción por roles |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 15-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Avances restricción por roles |
| Que se hará | Cambios registros pedidos por trabajos individuales de usuarios y roles |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 16-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Cambios registros pedidos por trabajos individuales de usuarios y roles |
| Que se hará | Modificaciones de documentación según retroalimentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 17-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Modificaciones de documentación según retroalimentación |
| Que se hará | Ajustes de diseño Landing Page para clientes |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 18-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 19-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Preparación precios clientes en Landing Page |
| Que se hará | Añadir tablas de precios de prendas en vista cliente |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 20-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 21-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Avance documentación y definición de tipo de prendas para implementación pendiente |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 22-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | definición de tipo de prendas |
| Que se hará | Término de avances registro tipo de prenda, ajustes menores de usabilidad, ajustes de permisos de roles. |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 23-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Término de avances registro tipo de prenda, ajustes menores de usabilidad, ajustes de permisos de roles |
| Que se hará | Reunion cliente avances Sprint 1 |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 24-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Reunion cliente avances Sprint 1 |
| Que se hará | Cambios diseño landing page y módulos |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 25-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 26-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 27-09-2026 | Sprint: 1 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Finalización Sprint 1, cambios diseño landing page y módulos, documentación primer sprint, burndown chart, pruebas unitarias e integración, sprint review, retrospective, kanban, sprint backlog y levantamiento en Vercel. Reunion cliente aprobación Sprint 1. |
| Impedimentos | No Aplica |

SPRINT 2

| Fecha: 28-09-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Sprint Review con el cliente |
| Que se hará | Modificación documentación, avances en sprint backlog, implementación cambios de sprint review |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 29-09-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Modificación documentación, avances en sprint backlog, implementación cambios de sprint review |
| Que se hará | Avances modificación documentación, avances en sprint backlog, implementación cambios de sprint review |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 30-09-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Presentación avances docente, definición prioridades. |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 01-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Finalización documentación y avances de evidencias, obtención de datos de ubicación de taller. |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 02-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Término avances documentación |
| Que se hará | Integración mapa interactivo en lading page, cambios para responsividad en documento |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 03-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 04-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Arreglos responsabilidad módulo pedidos. Implementación prioridad de clientes por frecuencia de apariciones en pedidos |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 05-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Visibilidad frecuencia clientes, arreglos responsividad. |
| Que se hará | Documentación técnica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 06-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Documentación técnica |
| Que se hará | Preparar documentación presentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 07-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Preparar documentación presentación |
| Que se hará | Finalizar documentación presentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 08-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 09-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 10-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Migración ubicación carpeta proyecto, Implementación otro tipo de servicios, modificaciones tipografía |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 11-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Migración ubicación carpeta proyecto, Implementación otro tipo de servicios, modificaciones tipografía |
| Que se hará | Implementación egistro pedidos (otros servicios) |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 12-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Implementación egistro pedidos (otros servicios) |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 13-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Avances documentos presentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 14-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | Avances documentos presentación |
| Que se hará | Finalizar avances documentos presentación |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 15-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 16-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 17-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 18-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Implementación de trazabilidad de trabajos por usuario. |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 19-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 20-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Organización reunión, discusión sobre implementación de servicios de google calendar y gemini API, arreglos finales de documentos |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 21-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Finalización documentación, documentación de pruebas unitarias y de integración |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 22-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | Reunión con cliente sobre término de Sprint 2, mostrar avances del sistema y recibir feedback |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 23-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No se hizo reunión por horario del cliente, se tuvo que mover |
| Que se hará | Reunión cliente, término sprint 2, avances y feedback. |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 24-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 25-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo | No Aplica |
| Que se hará | No Aplica |
| Impedimentos | No Aplica |

SPRINT 3

| Fecha: 26-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo |  |
| Que se hará |  |
| Impedimentos | No Aplica |

| Fecha: 27-10-2026 | Sprint: 2 |
| --- | --- |
| Que se hizo |  |
| Que se hará |  |
| Impedimentos | No Aplica |