# Reunion Sprint Retrospective

# Información de la reunión:

| Empresa | Mil y Una Ideas SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización (plataforma de gestión) - Mil y Una Ideas SPA |
| Fecha | 25-10-2026 |
| Iteración | Sprint 2 |
| Personas | Smolenks Aravena Matias Gonzalez Jean Leyton |

## Formulario de reunión retrospective:

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | ¿Qué mejoras vamos a implementar? |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo de los módulos (gestión de clientes, asignación de trabajo y flujo de trabajo), esto por tener una parte adelantada del sprint anterior que consideraba las bases para este. - Integración con la base de datos. - Plan de pruebas. | - Reuniones diarias, por diferencias de horarios y similares, se ha dificultado el reunirnos todos los días y organizar actividades. - Reuniones con el cliente más frecuentes no han sido posibles por conflictos de horarios. | - Por feedback del cliente, mejoras de tipografía, imágenes, visibilidad de trabajos asignados a pedidos. |