}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Smolenks Aravena (1) Matías Gonzalez (2) Jean Paul Leyton (3) |
| --- | --- |
| Rut | 21.093.583-5 (1) 19.776.344-2 (2) 21.359.781-7 (3) |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de gestión interna para Mil Y Una Ideas SPA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de sistema de gestión interna aplicando estándares de calidad |
| Competencias | ▪ Solución de software para ingreso de datos. ▪ Toma de requerimientos correcta del cliente. ▪ Gestión de proyectos y personas ▪ Analizar las necesidades del cliente correctamente |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El cliente opera de manera tradicional, realizando su gestión de pedidos, costes y materiales en papel. Esto genera la posibilidad de pérdida de información y lentitud al evaluar datos históricos. Se busca la transformación a gestión digital. Al manejar los datos en un software, el cliente podrá reducir errores de ingreso de datos, posible pérdida de información al estar en papel y obtener predicciones/sugerencias de costes de materiales y tiempo en futuros pedidos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollo de una página web (Sistema de gestión interna) para reemplazar los registros en papel para el cliente, considerando sus necesidades y dando estimaciones de costes variados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El trabajo que se realizará permitirá evidenciar las competencias enunciadas y potenciar el perfil de egreso, con un fuerte énfasis en el análisis, propuesta y desarrollo de soluciones web, basadas en el aprendizaje y servicio. Además, a la organización con sus principales públicos, agregando valor a la identidad de la marca. También entran otras competencias como el análisis de requerimientos, el diseño y desarrollo de soluciones de software, y la gestión de proyectos informáticos. Asimismo, el proyecto contempla la organización y planificación del trabajo, lo que refuerza la competencia de gestión de proyectos |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona directamente con intereses profesionales, ya que esto considera el área de ingeniería y gestión de proyectos, incluye lo que es el desarrollo de un software (web), además cubre una necesidad existente de un cliente que ayudaría a potenciar su negocio y gestión interna a futuro,que es la gestión de personas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | ▪ El cliente está interesado y cuenta con la disponibilidad para realizar pruebas. ▪ Existe cierta ambigüedad de las necesidades reales del cliente a las requeridas por la institución. ▪ En aspectos técnicos, se cuenta con conocimientos fundamentales para software web y gestión de datos, pero no se cuenta con todos estos para comenzar a desarrollar, se requiere investigación sobre el área. ▪ Monetariamente, no se presentan impedimentos ya que este no aparenta requerir de algún tipo de inversión monetaria o alguna significativa. ▪ Por el área de operaciones, el cliente cuenta con un par de computadoras y maquinaria industrial de costura |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema web de gestión interna que permita digitalizar y centralizar la información relacionada con los pedidos, materiales y costos del cliente, reemplazando el registro tradicional en papel y facilitando la gestión, consulta y análisis de datos históricos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar y levantar los requerimientos del cliente, identificando sus necesidades, procesos actuales y principales dificultades en la gestión de pedidos, materiales y costos. - Diseñar la estructura y funcionamiento del sistema web, definiendo la organización de la información, las funcionalidades y la interfaz de usuario de acuerdo con los requerimientos identificados. - Desarrollar un sistema web de gestión interna que permita registrar, consultar y administrar información relacionada con pedidos, clientes, materiales y costos, centralizando los datos que actualmente son gestionados en papel. - Implementar mecanismos de consulta y análisis de información histórica, permitiendo obtener métricas y reportes que faciliten el seguimiento de los pedidos y la gestión de los recursos. - Realizar pruebas y validaciones con el cliente, verificando el correcto funcionamiento del sistema y determinando si las funcionalidades desarrolladas responden a las necesidades identificadas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática identificada se utilizará Scrum como metodología principal de desarrollo, complementada con Kanban para la gestión y visualización de las tareas del proyecto. Esta combinación permitirá desarrollar el sistema de manera incremental, mantener un seguimiento constante del avance y adaptarse a los cambios o nuevas necesidades que puedan surgir durante el desarrollo. En una primera etapa se realizará el levantamiento y análisis de los requerimientos junto con el cliente, identificando los procesos relacionados con la gestión de pedidos, materiales, costos y registro de información. Estos requerimientos serán organizados en un Product Backlog, donde se priorizarán las funcionalidades de acuerdo con su importancia y valor para el cliente. El desarrollo se dividirá en Sprints, correspondientes a períodos de trabajo en los que se seleccionará un conjunto de funcionalidades del Product Backlog para ser analizadas, diseñadas, desarrolladas y probadas. Al finalizar cada Sprint se realizará una revisión de los avances obtenidos, permitiendo presentar las funcionalidades al cliente y recopilar retroalimentación. Esta información será utilizada para ajustar las funcionalidades existentes y priorizar las siguientes tareas. Como complemento a Scrum, se utilizará un tablero Kanban para visualizar el estado de las actividades durante cada Sprint. Las tareas serán organizadas en columnas como "Pendiente", "En desarrollo", "En revisión" y "Finalizado", permitiendo conocer el progreso del proyecto, identificar tareas bloqueadas y facilitar la distribución del trabajo entre los integrantes del equipo. Durante el desarrollo se realizarán reuniones periódicas para coordinar las actividades, revisar el progreso y detectar posibles dificultades. Asimismo, al finalizar cada Sprint se realizará una retrospectiva del trabajo realizado, identificando aspectos que puedan mejorarse en la siguiente iteración. La aplicación de Scrum junto con Kanban permitirá abordar el problema de forma progresiva y flexible, evitando desarrollar todo el sistema de una sola vez. De esta manera, el cliente podrá revisar los avances durante el proyecto y entregar retroalimentación temprana, reduciendo el riesgo de que el producto final no responda a sus necesidades.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Carta Gantt | Planificación temporal de las principales actividades y etapas del proyecto, incluyendo levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y documentación. | Permite visualizar la planificación general del proyecto, establecer plazos y realizar un seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. |
| Avance | Documento de Requerimientos funcionales y no funcionales | Documento que contiene los requerimientos obtenidos a partir del levantamiento de información con el cliente, especificando las funcionalidades que deberá incorporar el sistema y las condiciones de calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad. | Permite establecer claramente las necesidades del cliente y utilizar estos requerimientos como base para el diseño y desarrollo del sistema, reduciendo el riesgo de implementar funcionalidades que no respondan a sus necesidades. |
| Avance | Evidencias de reuniones con el cliente | Registro de las reuniones realizadas con el cliente, incluyendo fechas, participantes, temas tratados, acuerdos, requerimientos levantados y retroalimentación obtenida durante el desarrollo. | Permite demostrar la comunicación y participación del cliente durante el proyecto, además de respaldar las decisiones y modificaciones realizadas a partir de sus necesidades y retroalimentación. |
| Avance | Tablero Kanban | Tablero utilizado para organizar y visualizar las tareas del proyecto, clasificándolas según su estado | Permite realizar un seguimiento visual del avance de las actividades, distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo e identificar tareas pendientes o bloqueadas. |
| Avance | Reuniones Sprint Retrospective | Registro de reuniones realizadas internas para evaluar desempeño del último Sprint realizado, buscando ver errores y posibles mejoras a futuros Sprints | Permite evaluar el trabajo realizado durante cada Sprint, identificando aspectos positivos, dificultades y oportunidades de mejora, con el propósito de optimizar la organización y el desempeño del equipo en los siguientes Sprints. |
| Final | Sistema de gestión interna | Versión final del sistema web de gestión interna, incorporando las funcionalidades definidas y validadas durante el desarrollo del proyecto. | Constituye la principal evidencia del cumplimiento del objetivo general, demostrando la implementación de una solución digital para mejorar la gestión de pedidos, materiales, costos e información del cliente. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Documento que presenta las pruebas realizadas al sistema, los resultados obtenidos, errores detectados, correcciones realizadas y validación final por parte del cliente. | Permite demostrar que el sistema fue probado y que sus funcionalidades cumplen con los requerimientos establecidos y las necesidades identificadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y desarrollo de soluciones de Software | Diseño de arquitectura y desarrollo de sistema | Definir la estructura general del sistema, tecnologías, base de datos y comunicación entre sus componentes. Implementar progresivamente las funcionalidades priorizadas en el Product Backlog durante los distintos Sprints. | React, Supabase, GitHub, Visual Studio Code, computador (ambiente de desarrollo). | 3 meses (duración de Capstone) | Equipo de trabajo | Pueden surgir errores técnicos o requerir investigación adicional durante la implementación. |
| Gestión de Proyectos | Levantamiento de requerimientos | Realizar reuniones con el cliente para conocer sus procesos actuales, necesidades y principales problemas relacionados con la gestión de pedidos, materiales y costos. | Reuniones con cliente, computador, herramientas de videoconferencia, documentos de registro. | 1 hora aproximadamente | Equipo de trabajo | Puede existir ambigüedad en las necesidades del cliente, por lo que será necesario validar la información obtenida. |
| Gestión de Datos | Implementación de base de datos | Crear y configurar las estructuras necesarias para almacenar información de clientes, pedidos, materiales, costos y otros datos requeridos. | Supabase, PostgreSQL, computador. | 2 meses | Equipo de trabajo | Se debe validar que la estructura permita almacenar y consultar correctamente la información. |
| Seguridad de datos | Implementación de roles y autenticación | Diseñar e implementar un sistema de autenticación que permita controlar el acceso de los usuarios y establecer diferentes roles y permisos según las funciones que desempeñen dentro del sistema. | Supabase Auth, base de datos PostgreSQL, React, computador, documentación técnica. | 3 semanas | Equipo de trabajo | Se debe definir correctamente los permisos de cada rol para evitar accesos no autorizados a información o funcionalidades del sistema. También puede requerirse investigación sobre mecanismos de autenticación y seguridad. |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | Pruebas del sistema | Establecer procesos de testing de los diferentes módulos del sistema dentro del Sprint. | Ambiente de QA, registro de errores. | 3 meses | Equipo de trabajo | Se pueden detectar errores que requieran volver a tareas anteriores del Sprint. |
| Análisis y evaluación de soluciones | Validación con el cliente | Comprobar junto con el cliente que el sistema desarrollado responde a las necesidades identificadas y realizar los ajustes finales necesarios. | Sistema web, casos de prueba, reuniones con cliente. | 3 meses | Equipo de trabajo | La aprobación del cliente permitirá determinar si la solución cumple con los objetivos definidos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

|  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Sprint 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión inicial (Toma de requerimientos) |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de tecnologías |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de tecnologías |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno de desarrollo |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1 (Definición proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de la base de datos |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema hecho en Figma |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2da Reunión mostrando diseño del sistema |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de reajustes a diseño en Figma |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2 (Desarrollo proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Autenticación y Control de Accesos |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Gestión de Clientes |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Ingreso y Control de Pedidos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Integración y Validación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 3 (Desarrollo proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de IA y Integración de Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Módulo de Asignación y Flujo de Trabajo en Taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Módulo Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Pruebas End-to-End y Despliegue en Hosting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Hito 4 (Cierre proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |